『부산은행/경남은행/BNK캐피탈 마이데이터 제휴 서비스 도입』 제안요청서

(2021.05.10)

목   차

| Ⅰ. | 제안 개요 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. 추진 업무 | 3 |
|  | 2. 제안 배경 | 3 |
|  | 3. 계약 기간 | 3 |
|  | 4. 사업추진일정 | 3 |
| Ⅱ. | 사업 범위 | 4 |
|  | 1. 제휴 서비스 업무 범위 | 4 |
| Ⅲ. | 제안관련 사항 | 6 |
|  | 1. 일반사항 | 6 |
|  | 2. 서비스 제공 방안 | 7 |
|  | 3. 테스트 방안 | 7 |
|  | 4. 안정화 방안 | 7 |
|  | 5. 조직/인력/일정관리 방안 | 7 |
|  | 6. 운영지원 방안 | 9 |
|  | 7. 교육 및 서비스 관리 방안 | 9 |
|  | 8. 제안서 제출 | 9 |
|  | 9. 제안가격 및 공급조건 | 9 |
|  | 10. 제안서 목차 | 10 |
|  | 11. 제안설명회 개최 | 12 |
|  | 12. 제휴사 선정 | 12 |
| Ⅳ. | 제안서관련 유의사항 | 14 |
|  | 1. 제안 참가 방법 | 14 |
|  | 2. 제안사 책임 | 14 |
|  | 3. 제안서의 효력 | 14 |
|  | 4. 일반 사항 | 14 |
|  | 5. 제출 서류 | 15 |
|  | 6. 제안서 작성 | 16 |
|  | 7. 문의사항 연락처 | 17 |

- 제안 개요

- 추진 업무 : 『부산은행/경남은행/BNK캐피탈 마이데이터 제휴 서비스 도입』계약

- 제안 배경

- 본인신용정보관리업(마이데이터업) 및 개인신용정보 전송 관련 내용이 포함된 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」개정안의 본격 시행 대응

- BNK지주 계열사(부산은행/경남은행/BNK캐피탈)의 개인자산관리(PFM) 등 마이데이터 활용 서비스의 제휴 계약을 공동으로 추진하여 양질의 대고객 마이데이터 서비스 적시 제공

- 계약 기간 : 최초 서비스 시작일(’21. 8월 XX일)부터 1년간

이후 1년단위로 갱신계약 가능

- 사업 추진 일정

- 제안서 접수 : 2021.05.14(금) 16:00(접수마감)

- 제안설명회 및 업체평가 : 2021.05.20(목)

- 우선협상대상자 선정 결과 보고 : 2021.05.21(금)

- 기술/가격협상 : 2021.05월중

- 계약체결 : 계열사별 내부 절차 및 일정에 따름

- 사업 범위

- 제휴 서비스 업무 범위

| 업무명 | 업무상세 |
| --- | --- |
| 공통개발 (제휴사) | - 서비스 가입 및 인증절차 - 제휴 마이데이터 서비스 가입 절차 구현 - 계열사별 모바일앱과 제휴채널간 SSO 인증체계 구축 - 동의절차 - 알고 하는 동의 규제에 맞는 동의절차 구현(고객-제휴사) - 정보전송 요구에 따른 일반전송절차의 동의(고객-계열사) - 마이데이터 정보 관리 및 조회 - 데이터 제공/수집활용 영역별 이력관리 및 조회 기능 제공 - 데이터 전송주기 및 보관기간 등 수정 기능 제공 - 마이데이터 삭제 요청 시, 제휴업체 및 계열사 내부 삭제 프로세스 수행 - UI/UX - 당 그룹 UI/UX 기본 정책에 따른 UI/UX 제공 - 제휴사 웹뷰화면 상에 오픈뱅킹 거래가 가능한 요구불계좌로부터 은행 고객사(부산은행, 경남은행)로 이체할 수 있는 버튼 삽입(버튼 누를 시 이체 팝업 생성되며 API를 통해 계좌번호, 은행코드 등을 고객사로 전송) - 관리자 시스템 - 기존 관리자 시스템 대응개발 - 접근성 - 장애인 차별법 준수를 위한 웹/앱 접근성 준수 - 서비스 개시 전 외부전문기관을 통한 접근성 관련 테스트 시행 |
| 마이데이터 서비스 (제휴사) | - 통합요약조회 - 전체 자산 요약 결과 제공 - 연동 데이터 항목 관리 - 자산현황분석 및 소비분석 등 메뉴 트리 - 자산별 상세조회 - 입출금계좌(적금), 대출, 투자, 보험, 카드 등 상세조회 결과제공 (일/주/월별 단위 등 필터링 및 검색 가능) - 자산현황 분석 - 자산종류별 분포 요약 제공 - 소비 분석 - 월/주별 지출 카테고리별 총액 - 월/주별 정기지출 내역관리 (금액, 지출여부 등) - 월/주별 결제매체별 총액 - 월/주별 소비지출 추이 그래프 - 신용조회 - 신용점수 및 변동내역 조회, 신용점수 올리기(선택) - 상품추천 - 유사 상품 비교 서비스(선택) - 최적 상품 추천 서비스(선택) - 기타 - 중고자동차 시세 조회 서비스 - 부동산(아파트) 시세 조회 서비스 |
| 대응 개발 (계열사) | - 고객사 대응개발 관련 내용 - 제3자 정보제공 동의 절차 화면 제공 - 정보전송요구에 따라 제휴사에서 고객사로 정보제공 시 해당 정보 수집 절차 및 인프라 제공 - 제휴사의 웹뷰화면 상에서 오픈뱅킹 거래가 가능한 요구불계좌로부터 이체 시 계좌번호, 은행코드 등을 받아서 이체 거래를 실행하는 기능(자행이체, 오픈뱅킹 이체) 제공 - 고객사 모바일앱의 메뉴 추가 및 웹뷰 프레임 제공 업무 |

- 세부사항은 요구사항 분석단계에서 추가 또는 수정될 수 있으며, 제안사가 적합하다고 판단하는 요건 및 세부 사항 등을 추가할 수 있음

- 제안관련사항

- 일반 사항

  - 각 제안사는 명시된 기한 내 제안하여야 한다. 기한 내 제출하지 않을 시 제안을 포기하는 것으로 한다.

  - 각 제안사가 당 사업에 필요한 제품(S/W)을 포함하여 제안 시 제안업체가 해당 제품개발사가 아닐 경우, 해당 제품 개발사의 공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 하며 납품된 모든 제품은 원 저작권자가 발급하는 라이선스를 제공하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

  - 제안사는 고객사의 기술과 개발 표준에 적합한 시스템 도입 기술과 시스템 환경 및 제반 여건을 고려하여 도입에 필요한 환경, 기술적 요소, 효율적인 관리, 운영 방안, 고객사의 자원 활용, 비용의 절감 등을 고려하여 구체적으로 제시하여야 한다.

  - 제안사는 납품 및 설치하는 제품과 제공하는 서비스에 대한 업그레이드 등 발전 계획을 표시한 로드맵을 제시하여야 한다.

  - 제안사는『부산은행/경남은행/BNK캐피탈 마이데이터 제휴 서비스』관련 인프라(H/W및 S/W) 도입 시 도입비용을 고려할 수 있도록 구매 제품에 대한 가격 정책을 구체적으로 명시해야 한다. (가격 제안 시 첨부하여 별도 제출할 것)

        - 『부산은행/경남은행/BNK캐피탈 마이데이터 제휴 서비스 도입』에 따른 솔루션 및 인프라(추가필요 시)는 제안가격, 가격산출 내역 명시(제안가격은 부가세 포함된 가격으로 제시해야 함.)

        - 제휴 서비스 수수료와 그 외 비용에 대한 가격정책을 상세히 명시

  - 고객사의 계획 변경 또는 내부사정 등으로 인해 본 제안 요청과 관련된 사업의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우 제안사는 이에 대한 이의를 제기 할 수 없다.

  - 제안서 작성, 설명회 참석 및 BMT 등 사업과 관련하여 발생되는 비용은 제안사의 비용부담으로 한다.

  - 제안서에서 요청하는 기능항목 외 부가적으로 제공하는 특이기능에 대해 가점을 부여할 수 있다.

  - 제안서에서 요청하는 필수항목 외 부가적으로 제공 할 수 있는 인증 및 저작권 등 자료에 대해서 가점을 적용 할 수 있다.

  - 제휴 서비스 개발 및 운영상 예상되는 이슈가 있다면 반드시 해결방안과 함께 제시하여야 한다

  - 업무범위 및 구현방식 등은 서비스 제공 기간 중 협의에 의해 변경 또는 추가할 수 있다.

- 서비스 제공 방안

  - 제안사는 서비스 제공 방안을 기능별/업무별로 구체적으로 제시하여야 한다.

  - 제안사는 고객사의 변경 또는 수정 요청에 따른 서비스 제공 전략을 구체적으로 제시하여야 한다.

  - 제안사는 서비스 장애 발생 시 대응 절차, 담당자, 대응 방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

- 테스트 방안

- 기능 테스트 방안

    - 통합 테스트

- 테스트 목적, 범위, 테스트 환경 구성방안 제시

- 테스트 방안, 테스트 수행조직 및 일정계획서 제시

- 시스템과의 인터페이스를 포함하여 전 업무처리 흐름을 테스트 할 수 있는 방안 제시

    - 기타 테스트

- 테스트 결과에 대한 객관적인 검증 및 테스트 품질향상을 위한 방안 제시

- 효과적인 결함관리(결함발견, 해결조치, 결과관리 및 예방조치)를 위한 방안 제시(도구/기법 포함)

- 서비스 성능 테스트 방안

- 성능테스트 방안 및 방법론 등 추진전략 제시

- 성능테스트 환경 구성방안 제시

- 안정화 방안

- 안정화 지원 방안

☞ 안정화 시기에 수행해야 할 주요 예상업무 및 수행방안 제시

- 미제공 시 대응 방안

☞ 제공 예정일에 제공하지 못할 경우를 대비한 대응방안 제시

- 책임 부문

☞ 서비스 제공 완전성 확보 방안 및 서비스 품질 저하에 따른 책임범위 및

책임이행 방안

- 조직/인력/일정관리 방안

- 조직 구성 방안

    - 본 사업 수행의 기본 방식 제시

    - 본 사업 수행을 위한 조직도 및 세부 업무분장 내역 제시

- 전체 조직 구성도 및 보고체계 방안 도식화하여 제시

- 각 부문별 인력을 포함한 단위 조직별 책임 및 업무에 대한 구체적인 설명과 명확한 역할 제시

- 고객사 참여 인력과 제안사 인력의 명확한 역할 제시

- 고객사 조직과 제안사 수행 조직의 협력방안 제시

- 사업관리 조직, 품질(성능)관리 조직의 구성방안 제시

    - 협력업체를 구성하여 참여할 경우 담당분야를 명시하고 협력업체의 조직, 기술, 인력 규모 등 제시

- 협력업체 구성 사유와 활용 방안

- 협력업체의 역할 및 책임

    - 제안사는 추진조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행하기 위한 지원조직의 구성도를 포함하여 제시

    - 제안사는 서비스 제공 중 기술적인 이슈를 신속히 해결하기 위한 기술지원 방안을 프로젝트에 참여하는 업체(솔루션 제공업체 포함)로 이루어진 기술지원 협의체를 포함하여 제시

    - 투입인력은 반드시 실제로 투입 가능한 인력으로 제안하고, 제안서상에 기술된 투입인력은 실제 프로젝트에 반드시 참여해야 함. 만약 이력서가 허위이거나 대체인력을 투입할 경우 계약 위반으로 간주하여 조치할 수 있음

- 일정 관리 방안

- 전체 일정 및 서비스 단계별 활동계획 등을 아래 사항을 포함하여 제시

- 서비스 제공에 필요한 액티비티를 도출하여 정확한 활동기간 산정, 도출된 액티비티간의 의존 관계

- 서비스 개발 기간 내 주요 일정과 우선순위, 일정 준수 방안

- 전체 일정표, 단계별 개발 일정표, 일정별 인력 운영계획 등을 아래 사항을 포함하여 제시

- 고객사 서비스 제공계획을 참조한 제안사의 전체 일정표, 단계별 일정표 등

- 워크숍 등 개최 방안 및 일정

- 사용자 교육, 홍보 및 변화관리 일정 등 제시

- 일정계획 대비 차질 발생 시 대응 방안 등을 구체적으로 기술

- 제안사가 서비스 제공 계약기간 내 원활한 서비스를 제공할 수 없을 경우 대안 제시

- 품질보증 방안

- 서비스 제공업무의 품질목표, 기준, 단계별 품질달성 기준, 품질보증 통제 및 검증방법 등이 포함된 품질보증 계획서 제시

- 객관적이고 계량적인 품질관리 방안 제시

- 변화 관리 방안(인력/일정 등)

- 기타 추가 관리 방안

☞ 기타 서비스 제공을 위해 필요한 제안사의 추가 관리 방안 등을 기술

- 운영지원 방안

가. 모니터링 및 시스템별 / 업무별 장애복구 방안

- 장애 시 업무처리 절차 및 복구 방안 제시

- 보안성 확보 방안 제시

나. 지원조직, 지원체계 및 지원범위

- 교육 및 서비스 관리 방안

- 제안사는 교육, 서비스 관리에 관련된 내용을 제안서에 포함하여야 한다.

- 교육은 시간, 장소, 인원 등을 포함하여야 하며, 유/무상 비용을 구분하여야 한다.

- 무상 서비스 제공기간 중이라도 서비스에 치명적인 결함이 발견되고, 이로 인한 손해가 발생했을 경우는 상 관례에 따른다.

- 해당 서비스의 고객사 관리자에 대한 매뉴얼을 제출하여야 한다.

- 제안사는 제공 서비스 수수료 외 (예상)소요비용을 별도로 제시하여야 한다. (향후 5년간 )

- 제안서 제출

- 제출 장소

  - 제출처 : ㈜BNK금융지주 디지털기획부

  - 주  소 : (48400)부산광역시 남구 문현금융로 30

(부산은행 본점 5층 지주 디지털기획부)

- 제출 방법 : 제출처에 직접 제출(우편 또는 통신망에 의한 접수 불가)
☞ 제안서 접수 마감 당일만 접수가능하며, 사전 제출 불가함

- 제출 부수 : 제출서류 참조(IV. 5. 제출 서류)

- 제출기한 내에 제안서의 제출이 없는 경우에는 제안에 참여할 의사가 없는 것으로 간주함

- 제안가격 및 공급조건 (견적서 작성내용)

- 견적서[붙임2. 서식2번 참조]의 작성은 총괄내용과 상세내용으로 구분하여 작성.

- 제안 서비스의 수수료은 부가세 포함으로 작성

- 견적서에는 별도로 컨설팅비, 개발 및 유지보수 인건비, H/W, S/W, 솔루션 등으로 구분하여 수수료 산정의 근거를 첨부

- 아래 내용을 포함하는 기타 비용 관련사항을 표시

- 본인신용정보관리업 본격 시행 1년 후부터 과금 예정된 API 사용료 처리 방안

      - 제휴사 자체 API사용료와 고객사의 API사용료 분리 방안

- 전용선/VPN 등 통신 방식에 따른 부담 주체 및 예상 금액

      - 웹뷰 서비스를 전용선/VPN 등 제공방안에 따른 관련 비용의 부담 주체와 예상 금액을 상세히 제시

- 기타 기본 서비스 수수료 이외에『부산은행/경남은행/BNK캐피탈 마이데이터 제휴 서비스 도입』이후 서비스 유지보수 등으로 인해 발생할 것으로 예상되는 제비용 내역에 대해 상세히 명시

- 제안서 목차

| 목차 | 작성방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1. 조견표 (제안요청서 요구항목에 해당하는 제안서 색인) |  |  |
| 2. 제안사 소개 |  |  |
| (1) 일반현황 | - 제안사의 일반현황 및 연혁 - 제안사 및 협력업체의 조직 및 인원현황 (조직구성도 및 이직률 포함) | 협력업체 포함 |
| (2) 재무현황 | - 제안사의 최근 3년간 경영실태(자본금, 매출액, 손익 등) 및 신용평가에 대하여 작성 |  |
| (3) 주요 사업 내용 | - 제안사의 주요 사업분야, 주요 고객사 및 협력업체 현황, 시장에서의 위치 등 작성 - 보유 및 활용 중인 기술 및 특허 등에 대하여 작성 | 협력업체 포함 |
| (4) 사업실적 | - 본 사업과 유사한 사업실적(최근 3년) 작성 - 개발목록, 개발규모, 개발수준 (금융기관의 구축 사례를 구체적으로 작성) | 협력업체 포함 |
| 3. 제안개요 |  |  |
| (1) 제안배경 및 목적 | - 본 사업의 성격과 내용 - 본 사업에 참여하는 제안사의 제안목적 - 본 사업의 성공 전제조건이나 기타 특이사항 |  |
| (2) 제안범위 | - 제안사가 제시하는 제안 범위 및 책임 한계 등을 구체적으로 제시 - 협력업체를 구성하여 참여한 경우 협력업체의 대상업무 및 범위, 책임 한계 등을 기술 - 본 사업의 수행에 필요하다고 판단되는 추가 제안사항이 있을 경우 해당 내용을 구체적으로 제시 |  |
| (3) 추진전략 | - 이 사업의 성공적인 추진을 위한 구체적이고 실현 가능한 추진 전략/방안 등 기술 - 타 금융사 구축 등을 통한 본 사업의 구축방향을 구체적으로 제시 |  |
| (4) 제안의 특·장점 | - 본 사업에 제시된 보유기술의 우수성 및 제안의 차별성 등 |  |
| (5) 기대효과 | - 이 사업의 수행결과로 예상되는 기대효과 |  |
| 4. 서비스 제공방안 |  |  |
| (1) 서비스 전략 | - 본 사업의 구축(개발)목표 - 구체적인 구축(개발)업무의 수행범위 - 향후 시스템 발전방향 제시 - 구축(개발)목표 달성을 위한 구체적인 전략 및 방안 |  |
| (2) 서비스 내용 | - 업무별, 기능별 개발업무(내역) 및 구현방안 - 전체, 단위 업무 처리 흐름도 작성 - 소프트웨어 및 솔루션 제안내용 상세 기술 |  |
| (3) 테스트 방안 | - 단계별 테스트 수행 방안 작성 - 상기‘Ⅲ. 제안관련사항 > 3. 테스트방안’ 참조하여 작성 |  |
| (4) 안정화 방안 | - 단계별 오픈 정책에 대한 서비스 제공 방안 |  |
| 5. 사업관리 |  |  |
| (1) 조직/인력/일정 관리 방안 | - 조직구성방안 - 인력운영방안 - 일정관리방안 |  |
| 6. 운영지원 방안 |  |  |
| (1) 모니터링 및 시스템별 장애 복구 방안 | - 상기‘Ⅲ. 제안관련사항 > 6. 운영지원 방안’참조하여 작성 |  |
| (2) 지원조직, 지원 체계 및 지원범위 제시 |  |  |
| 7. 교육 및 서비스 관리방안 |  |  |
| (1) 교육계획 방안 | - 사용자 및 운영자 등에 대한 교육계획(On-Site, 제조사, 전문기관 구분) 제시 - 교육방법, 내용, 장소, 일정, 유ㆍ무상 등 제시 |  |
| (2) 서비스 관리방안 | - 서비스 제공사의 유지보수 조직 기술 - 서비스 지원 인력에 대한 내용 상세 기술 - 무상 서비스 기간 중 품질 보증 및 책임 기술 (계획, 조직, 절차, 범위, 조건, 기간 등) - 서비스 수수료 외 (예상) 소요 비용의 요율, 금액 등 기술 |  |
| 8. 기타사항 |  |  |
| (1) 고객사 준비사항 | - 고객사에서 사전에 준비하여야 할 사항 작성 |  |
| (2) 추가 제안 및 지원 사항 | - 본 요청서에 제시된 항목 이외에 제안사가 추가적으로 제안하고자 하는 사항 기술 (제안사의 특화된 서비스 기능 및 기술 등) |  |

※ 작성시 참고 사항

  - 상기 ‘Ⅱ. 사업범위 및 Ⅲ. 제안관련 사항’을 참조하여 상세하고 구체적으로 작성

  - 구축방안 등 구현에 대한 제안 부분 작성 시 반드시 실현 가능한 범위 內에서 구체적 으로 작성

- 제안설명회 개최

- 제안서 설명회 일정 및 장소 : 업체별로 개별 통보할 예정임.

- 제안발표시간 : 추후 통보

- 제안발표 순서는 제안서 접수 역순으로 진행함.

- 제안설명회 시 필요한 노트북 및 자료는 각 사가 각자 준비해야 함.

- 제안설명회는 반드시 제안사의 수행 PM(프로젝트 관리자)이 직접 설명해야 함.

- 접수 시 제출한 제안서와 제안설명회 당일 발표내용이 상이할 경우 불이익을 당할 수 있음.

- 제휴사 선정

- 제휴사선정 방법 : “협상에 의한 계약”

- 제안서 평가

- 제안서, 설명회, 질의응답 내용 등을 참고하여 고객사 평가표에 의해 기술평가를 실시함

- 평가 항목은 다음과 같음

- 사용 환경과의 호환성, 소프트웨어의 기술성, 공급업체 평가 등이며 고객사의 평가기준에 의거 평가함

- 제안서의 평가는 공정성 확보를 위해 고객사의 관련 부서 직원으로 구성된 평가위원회에서 평가함

- 평가결과 세부내용 및 미선정 사유는 공개하지 않으며, 제안사는 평가 내용 및 결과에 대해 일체 이의를 제기할 수 없음

- 제안서 평가 및 업체선정

- 당사 내규에 따라 평가하며 100점을 총평가점수로 하여 70점 이상이면서 가장 점수가 높은 업체를 적격업체로 선정하여 우선협상적격자로 선정함

- 평가결과 차 순위 업체의 총평가평수가 70점 이상인 경우에는 차 순위 업체를 차 순위 협상적격자로 할 수 있음

- 제안가격 평가는 당사 내규에 따라 평가를 진행함

- 사업자 선정

- 우선협상적격자와 협상이 성립된 경우 최종 낙찰자로 선정함.

- 우선협상적격자와 협상이 성립되지 않으면 차순위 협상적격자와 협상을 실시함

- 계약체결

- 컨소시엄으로 구성하여 제안 가능하며, 컨소시엄으로 제안할 경우 대표 제안사를 지정하고 모든 권리와 책임은 대표 제안사에 있음.

- 컨소시엄 참여 업체는 여러 대표 제안사와 중복 참여를 할 수 없음

- 업체 선정 후 본 계약 체결 전 단계라도 고객사와 협의 없이 제안내용을 취소 또는 변경하는 등 프로젝트 이행에 중대한 영향을 끼친 경우 고객사는 이에 대해 손해배상을 청구할 수 있음.

- 협상내용과 범위, 협상절차 및 계약체결은 고객사의 내부기준에 준하여 진행되며 이에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음.

- 보안유지

- 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 고객사의 사업내용에 대하여 제 3자에게 누설하여서는 안되며, 고객사에서 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함.

- 제안요청서 및 관련자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용 불가능함

- 제안사가 제출한 제안서 및 관련자료는 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 함

- 제안서관련 유의사항

- 제안 참가 방법 : 단독 제안 또는 컨소시엄 제안 가능

- 참가자격  : 본인신용정보관리업 허가를 득한 사업자

- 당사 계약규정 제31조(부정당업자의 입찰참가제한)에 해당되지 않는 자

- 단독 제안 또는 필요 시 해당 분야의 전문 업체와 컨소시엄을 구성하여 참가할 수 있으며, 대표 제안사를 지정하고 모든 권리와 책임은 대표 제안사에 있음

- 제안사 책임

- 제안서는『부산은행/경남은행/BNK캐피탈 마이데이터 제휴 서비스 도입』의 제반 사항을 충분히 인지하고 제안하여야 하며 추진전략, 개발범위 및 개발내용 등을 명확하게 기술하여야 함

- 제안사가 제안한 개발도구, 업무설계서, 솔루션 등 제반 서류는 상거래상 또는 법적으로 하자가 없어야 하며, 이를 위반한 경우 제안사의 책임으로 고객사의 어떤 조치에도 이의를 제기할 수 없음

- 제안서의 효력

- 제안서의 내용은 제안사가 주사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우에는 계약서 사항이 우선함

- 고객사에서 필요 시 제안서 접수 전 및 접수 후에 보완 또는 추가 제안 요청을 할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음

- 제안서 내용에 대한 해석상 이견이 있을 경우 고객사와 제안 업체간의 상호 협의를 통해 조정 가능하며 이해 상충되는 경우 고객사 의견이 우선함

- 일반 사항

- 도입업체로 선정될 경우 계약서에서 수정되지 않는 한 제출된 제안서의 내용은 계약서와 동일한 효력이 있음. 단, 계약서에 명시된 내용은 계약서의 내용이 우선함

- 제출된 제안서 내용 중 고객사가 필요한 경우 추가적인 제안 및 자료, 설명회를 요청할 수 있으며 추가 제출자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안서의 내용은 고객사의 요청이 없는 경우 수정, 삭제 및 대체할 수 없으며 제안서의 내용 변경 및 보완은 공문을 발송하여 처리해야 함

- 본 제안서 제출과 관련하여 소요되는 일체의 경비 및 제반 비용은 제안사의 부담으로 함

- 제출된 제안서 및 일체의 서류는 어떠한 경우에도 반환하지 아니함

- 제안서와 관련되어 제출된 모든 서류는 사업수행 업체 선정자료로 사용되며 외부 기관에 공개하지 아니함

- 본 제안요청의뢰서의 내용, 협의과정에서 거론된 고객사의 구축방향 및 제시된 고객사 정보 등은 제안서를 작성 이외의 목적에 이용할 수 없으며 문서에 의한 사전 허락 없이 외부유출 또는 정보 제공시 불이익을 받을 수 있음.

- 고객사의 계획변경, 내외부의 환경변화 등으로 본 제안요청과 관련된 사업전반의 유보, 일부 변경 또는 취소 등이 있을 수도 있으며, 이 경우 제안업체는 이에 대한 이의를 제기 할 수 없음.

- 허위사항 기재 시 계약 후에도 취소를 할 수 있음.

- 제안요청서 상에 제시되지 않은 내용 외에 제안서의 평가기준 및 평가결과는 공개하지 않음.

- 본 사업수행으로 개발되는 모든 산출물은 고객사에 귀속되며, 제안사는 본 사업을 이행함에 있어서 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허 등의 문제에 대하여 일체의 책임을 져야 함.

- 제출 서류

| NO | 구분 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제안참여 공문(입찰참가신청서) | 1 | [서식1] |
| 2 | 제안서 | 15 | [USB 2 EA 별도] PDF파일이 아닌 작성 원본 파일로 제출 |
| 3 | 제안 요약서 | 15 |  |
| 4 | 가격견적서 주) | 1 | 붙임2.[서식2]포함, 별도 밀봉하여 제안참가신청 시 제출 |
| 5 | 사양견적서 | 1 | 가격이 표시되지 않은 견적서를 제안서 제출 시 제출 |
| 6 | 법인등기부 등본 | 1 |  |
| 7 | 법인 인감증명서 | 1 | 주민등록번호 뒷자리 숨김처리 |
| 8 | 사업자 등록증 사본 | 1 |  |
| 9 | 위임장 | 1 | 위임 받는 자 신분증 사본 (주민등록번호 뒷자리 숨김처리) |
| 10 | 사용 인감계 | 1 |  |
| 11 | 납세 증명원 | 1 | 국세, 지방세 |
| 12 | 납품실적 증명서 | 1 | [서식3포함] 발주처가 확인한 실적증명서, 한국소프트웨어산업협회가 발행한 사업실적, 계약서 사본 중 택일 |
| 13 | 최근 3년간 재무제표 | 1 | 회계법인 확인분 |
| 14 | 비밀유지 확약서 | 1 | [서식4] |
| 15 | 제품공급 및 기술지원 확약서 |  | H/W, S/W 제안 시 |
| 16 | 컨소시엄의 경우 추가 제출 서류 | 각 1부 | - 사용자의공동수급협정서/합의 각서 - 위 6~8, 13 |
| 17 | 기타 | 각 1부 | [서식5]~[서식7] |
| 18 | 입찰이행보증금(증권) | 1부 | - 보증금액: 제안금액의 5/100 - 보증기간: 설명회일+30일 이후 |
| 주) 컨소시엄(공동수급)의 경우 대표 제안사 명의로 별도 작성, 제출서류 접수 시 별도 밀봉하여 제출 |  |  |  |

- 견적서 작성 참고

  - 단계별, TASK 별 투입인력 용역비 산정(단위업무별 구체적인 가격 산정)

  - 시스템 부문별 구체적인 가격 구분과 사전 근거 표시

  - H/W의 경우 제조사, 모델명, 사양 성능 등을 표시

  - S/W 가격 산출근거 표시

- 제안서 작성

- 제안서의 용지는 A4(횡 작성) 규격 “Ⅲ.10. 제안서 목차”의 순서에 근거하여 기술하되, 제안사의 제안 특징상 또는 필요 시에는 항목을 추가할 수 있음.

- Microsoft사의 Office 계열을 사용하여 작성하여야 함.

- 각종 자료 및 문헌과 기술자료 등은 근거자료의 출처를 제시할 것.

- 제안요청서의 요구사항에 대하여 가능한 부합되어야 하며, 제시할 수 없거나 미비한 경우에는 보완책을 제시하여야 함.

- 제안서 상의 각 내용이 제안요청서 요구사항 중 어느 항목에 해당하는지 확인할 수 있도록 조견표를 필히 작성하여야 함

- 사업수행 기간 중 제안업체(협력업체 포함)의 폐업, 파산 등으로 고객사 사업수행이 불가능한 경우를 대비한 대응책을 제시해야 함

- 제안요청서의 요구사항에 대한 가능여부는 명확한 용어를 사용하여야 하며 “고려할 수 있다”, “제공할 수 있다” 등 애매모호한 표현은 불가능한 것으로 간주하며, 제안서에서 누락된 요구사항에 대해서도 불가능한 것으로 간주함.

- 제안서 내용에 대한 해석상의 이견이 있을 경우 고객사의 해석이 우선함.

- 제시방안에 대하여는 객관적인 자료에 의하여 검증 가능하고 타당성이 있도록 구체적으로 기술해야 함.

- 제안서의 분량은 자유롭게 작성 할 것.

- 질문사항은 반드시 문서로 질의하고 전화문의 또는 구두로 질의/응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못함.

- 문의사항 연락처

| 구 분 | 회사명 | 부서 | 담당자 | 전화번호 | 이메일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제안문의 | BNK 금융지주 | 디지털기획부 | 이글 | 051- 620-3191 | glee@bnkfg.com |
| 업무문의 | 부산은행 | 디지털전략부 | 손지헌 | 051- 620-3502 | jihunson@busanbank.co.kr |
|  | 경남은행 | 디지털전략부 | 천성표 | 055- 290-8330 | spcheon74@knbank.co.kr |
|  | BNK 캐피탈 | 디지털사업부 | 최승표 | 02- 2059-0053 | csp00@bnkcapital.co.kr |